**데이터 시각화 프로젝트 기획안**

기획안 작성일자 : 2021/09/01

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | 6조 : 살려조 |
| 프로젝트 주제 및 개요 | 서울시 구역별 인구수 대비 문화시설 보급현황 파악을 통해  개인별 선호 지역 선택에 도움을 줌 |
| 프로젝트 수행 방향 | 1. 지역 입력 후 카테고리별 문화시설 보급율 현황 출력  2. 선호 지역 선택 후, 상세 문화시설 확인 게시판 제공  ● 수행도구, 데이터소개  -Front end : Django  -Back end : MySQL |
| 프로젝트 조직  (구성원 및 역할) | ● 역할분담  팀장: 김 효 성  팀원1: 박 지 현  팀원2: 김 홍 태  팀원3: 박 현 주 |
| 프로젝트 추진 일정 | ● 일정  9/1~ 9/1: 주제 선정 및 일정 수립  9/2 ~ 9/3: 데이터 수집, 처리, 저장  9/6 ~ 9/9: 데이터 분석 및 1차 결과 도출  9/6 ~ 9/12: Django 서비스 구현(지역별 보급현황)  9/6 ~ 9/12: Django 서비스 구현(카테고리별 상세정보)  9/12 ~ 9/13: 산출물 작성 |